SÉQUENCE 3 • OUTIL 15 — Clause ISO 9001:2015 • 8.3 • Question Q15 Checklist de Jalons de Conception & Développement (APQP)

GRILLE DE VALIDATION PAS À PAS DES JALONS DE CONCEPTION

| N° Jalon | Nom du Jalon de Conception | Livrables Obligatoires à Présenter | Critère de Validation Success | Visa BE | Visa Prod | Visa Qualité | Statut Jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalon 1 | Faisabilité & Chiffrage Initial | Cahier des charges client & Revue devis Outil 08 | Marge brute prévisionnelle ≥ 35% | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| Jalon 2 | Validation plans 3D & AMDEC BE | Plans 3D STEP Indice A & Cotation fonctionnelle | Zéro interférence 3D & AMDEC validée | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| Jalon 3 | Prototype & Essais Métrologie | Rapport de contrôle 3D prototype & essais | 100% des cotes critiques conformes | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| Jalon 4 | Accord Client & Qualification Série | Procès-Verbal accord Échantillons Initiaux (EI) | Acceptation écrite formelle du client | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| [Jalon] | [Nom du Jalon] | [Livrables requis] | [Critère de réussite] | [Visa] | [Visa] | [Visa] | [Statut] |

QUE FAIRE UNE FOIS CET OUTIL COMPLÉTÉ ? • Consigner le PV de validation de jalon dans le dossier projet. • Archiver sous 03_OPERATIONS_PRODUCTION/CONCEPTION_PROJETS/.