| CONSEILS CONSULTANT & EXEMPLES DE THÉMATIQUES À EXPLORER |  |
| --- | --- |
| Posture & Animation : Ne lancez aucun produit nouveau en fabrication série sans avoir validé les 4 jalons de conception. Chaque jalon verrouille la faisabilité, les coûts et la conformité avant d'investir dans l'outillage. |  |
| 1. Jalon 1 : Faisabilité & Devis Validation du cahier des charges client, estimation des coûts et des marges cibles. | 2. Jalon 2 : Conception Numérique (BE) Revue de conception 3D, calculs de résistance des matériaux et validation des plans Indice A. |
| 3. Jalon 3 : Prototypage & Essais Fabrication du prototype, essais fonctionnels et métrologie 3D complète. | 4. Jalon 4 : Qualification Série (EI) Validation des Échantillons Initiaux (EI) et accord formel du client avant série. |

| POURQUOI CET OUTIL EST-IL ABSOLUMENT CAPITAL POUR VOTRE ENTREPRISE ? |  |
| --- | --- |
| Ce que vous gagnez à l'utiliser : • Développement de produits conformes du premier coup. • Élimination des modifications de plans coûteuses en cours de production. • Preuve d'excellence de maîtrise du processus de conception (ISO 9001 Clause 8.3). | Ce que vous risquez sans cet outil : • Lancement d'un moule ou d'un outillage comportant une erreur de conception (coût > 50k€). • Retard de 6 mois sur la mise sur le marché du nouveau produit. • Non-conformité majeure d'audit ISO 9001 (Clause 8.3). |

GUIDE DE REMPLISSAGE PAS À PAS (4 ÉTAPES) Étape 1 : Ouvrir la fiche de jalon dès l'enregistrement d'un nouveau projet BE. Étape 2 : Organiser la réunion de revue de jalon à chaque étape franchie. Étape 3 : Apposer les signatures conjointes du BE, de la Production et de la Qualité. Étape 4 : Obtenir l'accord écrit du client sur les Échantillons Initiaux.