OUTILS ANNEXES TRANSVERSAUX - OUTIL A2 (TEMPLATE) — Trame Opérationnelle - Saisie Directe Fiche & Compte-Rendu de Réunion (Trame Opérationnelle)

1. CADRAGE DE LA RÉUNION (À REMPLIR EN DÉBUT DE SÉANCE)

| Sujet / Intitulé de la Réunion | Date & Heure | Lieu / Visioconférence | Type de Réunion | Présents (Nom & Service) | But Principal Attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revue de Lancement Affaire ALFA | 16/02/2026 à 10h | Siège Client / Teams | ☑ Client ☐ Interne ☐ Chantier | M. Dupont (Acheteur), M. Delacour (Chef projet) | Valider les plans 3D et le planning de livraison |
| [Nom de la réunion] | [Date & Heure] | [Lieu / Teams] | ☐ Client ☐ Interne ☐ Chantier | [Liste des présents] | [Objectif principal attendu] |

2. RELEVÉ DES DÉCISIONS ET PLAN D'ACTION (CONNECTÉ À L'OUTIL A1)

| N° | Sujet / Décision Retenue | Action Concrète à Réaliser | Qui s'en occupe ? | Date Limite | Alignée SMART (Outil A1) | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modification nuance inox validée en Inox 316L | Mettre à jour le plan 3D Indice B et la nomenclature | Jean (Bureau d'études) | 18/02/2026 | 🟢 Validé avec Outil A1 | 🟡 En cours |
| 2 | Livraison partielle du lot 1 acceptée au 15/03 | Confirmer le planning avec le transporteur express | Sophie (Logistique) | 20/02/2026 | 🟢 Validé avec Outil A1 | 🟢 Fait |
| 3 | Acompte de 30% débloqué par le client | Transmettre le RIB et vérifier le virement | Comptabilité | 17/02/2026 | ☐ À formaliser en A1 | 🟢 Fait |
| [N°] | [Décision / Arbitrage] | [Action concrète de suivi] | [Responsable] | [Échéance] | ☐ Utiliser l'Outil A1 si complexe | [À faire/En cours/Fait] |
| [N°] | [Décision / Arbitrage] | [Action concrète de suivi] | [Responsable] | [Échéance] | ☐ Utiliser l'Outil A1 si complexe | [À faire/En cours/Fait] |

3. MODÈLE D'EMAIL DE DIFFUSION SOUS 24H (À COPIER-COLLER DANS VOTRE MESSAGERIE)

Objet du message : [Compte-Rendu] Réunion du [Date] — [Sujet de la Réunion] Bonjour à tous, Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu synthétique de notre réunion du [Date] concernant [Sujet]. Pour rappel, les principales actions engagées sont : - [Action 1] — Responsable : [Nom] (Échéance : [Date]) - [Action 2] — Responsable : [Nom] (Échéance : [Date]) Merci de nous signaler sous 48h toute remarque ou correction éventuelle. Bien cordialement, [Votre Nom / Cabinet Delacour]

QUE FAIRE UNE FOIS CET OUTIL COMPLÉTÉ ? - Pour toute action complexe ou stratégique issue de la réunion, déclinez-la avec l'Outil A1 (Objectifs SMART). - Copier-coller le modèle d'email ci-dessus et joindre ce compte-rendu complété. - Envoyer sous 24h par email aux participants et archiver dans le dossier GED de l'entreprise (02_VENTES_MARGES_ACHATS/COMPTES_RENDUS/).