SÉQUENCE 3 • OUTIL 15 — Clause ISO 9001:2015 • 8.3 • Question Q15 Checklist de Jalons de Conception & Développement (APQP)

| CONSEILS CONSULTANT & EXEMPLES DE THÉMATIQUES À EXPLORER |  |
| --- | --- |
| Posture & Animation : Ne lancez aucun produit nouveau en fabrication série sans avoir validé les 4 jalons de conception. Chaque jalon verrouille la faisabilité, les coûts et la conformité avant d'investir dans l'outillage. |  |
| 1. Jalon 1 : Faisabilité & Devis Validation du cahier des charges client, estimation des coûts et des marges cibles. | 2. Jalon 2 : Conception Numérique (BE) Revue de conception 3D, calculs de résistance des matériaux et validation des plans Indice A. |
| 3. Jalon 3 : Prototypage & Essais Fabrication du prototype, essais fonctionnels et métrologie 3D complète. | 4. Jalon 4 : Qualification Série (EI) Validation des Échantillons Initiaux (EI) et accord formel du client avant série. |

| POURQUOI CET OUTIL EST-IL ABSOLUMENT CAPITAL POUR VOTRE ENTREPRISE ? |  |
| --- | --- |
| Ce que vous gagnez à l'utiliser : • Développement de produits conformes du premier coup. • Élimination des modifications de plans coûteuses en cours de production. • Preuve d'excellence de maîtrise du processus de conception (ISO 9001 Clause 8.3). | Ce que vous risquez sans cet outil : • Lancement d'un moule ou d'un outillage comportant une erreur de conception (coût > 50k€). • Retard de 6 mois sur la mise sur le marché du nouveau produit. • Non-conformité majeure d'audit ISO 9001 (Clause 8.3). |

GUIDE DE REMPLISSAGE PAS À PAS (4 ÉTAPES) Étape 1 : Ouvrir la fiche de jalon dès l'enregistrement d'un nouveau projet BE. Étape 2 : Organiser la réunion de revue de jalon à chaque étape franchie. Étape 3 : Apposer les signatures conjointes du BE, de la Production et de la Qualité. Étape 4 : Obtenir l'accord écrit du client sur les Échantillons Initiaux.

GRILLE DE VALIDATION PAS À PAS DES JALONS DE CONCEPTION

| N° Jalon | Nom du Jalon de Conception | Livrables Obligatoires à Présenter | Critère de Validation Success | Visa BE | Visa Prod | Visa Qualité | Statut Jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalon 1 | Faisabilité & Chiffrage Initial | Cahier des charges client & Revue devis Outil 08 | Marge brute prévisionnelle ≥ 35% | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| Jalon 2 | Validation plans 3D & AMDEC BE | Plans 3D STEP Indice A & Cotation fonctionnelle | Zéro interférence 3D & AMDEC validée | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| Jalon 3 | Prototype & Essais Métrologie | Rapport de contrôle 3D prototype & essais | 100% des cotes critiques conformes | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| Jalon 4 | Accord Client & Qualification Série | Procès-Verbal accord Échantillons Initiaux (EI) | Acceptation écrite formelle du client | V. BE | V. Prod | V. QSE | Validé |
| [Jalon] | [Nom du Jalon] | [Livrables requis] | [Critère de réussite] | [Visa] | [Visa] | [Visa] | [Statut] |

QUE FAIRE UNE FOIS CET OUTIL COMPLÉTÉ ? • Consigner le PV de validation de jalon dans le dossier projet. • Archiver sous 03_OPERATIONS_PRODUCTION/CONCEPTION_PROJETS/.