PROGRAMME CASH & RENTABILITE DELACOUR - OUTIL 01 - GUIDE METHODOLOGIQUE CADRAGE DES DEVIS & SECURISATION DE LA MARGE

| POURQUOI CET OUTIL TRANSFORME LA RENTABILITE DE L'ENTREPRISE |  |
| --- | --- |
| Ce que l'entreprise GAGNE (Cash direct) : - Garantie d'une marge brute reelle superieure ou egale au seuil cible sur chaque affaire. - Facturation systematique des travaux supplementaires et fin des 'cadeaux' non chifPoint. - Responsabilisation des commerciaux et chiffreurs sur la marge et non le volume de CA. - Previsionnel de tresorerie fiabilise des la signature du devis grace a l'acompte de 30%. | Ce que l'entreprise PERD sans cet outil (Gaspillages) : - Perte invisible de 5% a 12% de marge brute sur chantier en raison des modifications orales. - Temps passe par le bureau d'etudes et l'atelier non refacture au client final. - Conflits en fin de chantier lorsque le client conteste les extras non formalises. - Tresorerie asfixiee par des affaires a marge nulle qui consomment les capacites de production. |

CONSEIL CONSULTANT & POSTURE TERRAIN (RECUPERATION DU CASH) Le consultant doit imposer une regle non negociable : 'Tout ce qui n'est pas ecrit est gratuit pour le client mais ruineux pour l'entreprise'.

- Chasser les devis 'a la louche' : Chaque devis doit reposer sur un chiffrage temps atelier valide par le chef d'equipe. - Fixer une marge plancher infranchissable : Interdire aux commerciaux d'accorder des remises sans validation formelle de la Direction. - Le reflexe Avenant : Des qu'un client demande une modification sur site, emettre un avenant d'1 page signe avant realisation. - Associer la remuneration a la marge : Sensibiliser les commerciaux sur le fait que 1 EUR de marge brute vaut plus que 10 EUR de CA sans marge.

PROTOCOLE DE DEPLOIEMENT PAS-A-PAS (REGLE DES 2 MINUTES & CHRONO) Etape 1 : Calibrer le taux horaire atelier et BE avec le comptable (inclure charges fixes, amortissements et encadrement). Etape 2 : Mettre en place la Checklist des 7 verrous sur tout devis superieur a 1 500 EUR HT avant envoi. Etape 3 : Former les chefs de chantier / techniciens : leur donner un bloc d'avenants a faire signer pour tout extra. Etape 4 : Chaque lundi matin, auditer les marges brutes realisees sur les devis signes de la semaine ecoulee.

CAS PRATIQUE REEL PME : PME Metallerie & Agencement (18 salaries - CA : 2,8 M EUR)

1. Situation Initiale (Fuite de cash) : L'entreprise gagnait de beaux chantiers mais degageait moins de 2% de resultat net. Les techniciens realisaient sur chantier de nombreuses adaptations demandees oralement par les architectes, sans jamais les chiffrer ni les refacturer. 2. Action Commando Implante : Deploiement de l'Outil 01 : mise en place de la checklist devis avec seuil de marge brute plancher a 34% et obligation d'un bon d'avenant signe pour toute heure supplementaire sur site. 3. ROI Financier Concret Mesure : +38 400 EUR HT d'avenants factures des la premiere annee. Remontee de la marge brute moyenne de l'entreprise de 29,8% a 35,2%, soit +151 000 EUR de resultat d'exploitation additionnel.

GRILLE D'AUTO-EVALUATION DE L'EFFICACITE DU CADRAGE DEVIS

| CRITERE D'EVALUATION DE L'OUTIL | CIBLE ATTENDUE | CONFORME ? | ACTION CORRECTIVE SI NON |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% des devis > 1 500 EUR ont la checklist de controle renseignee | 100 % obligatoire | [ OUI / NON ] | Audit hebdomadaire direction |
| Taux de travaux supplementaires factures avec avenant ecrit | >= 95 % des extras | [ OUI / NON ] | Rappel a l'ordre chefs chantier |
| Ecart entre marge previsionnelle devis et marge reelle de fin d'affaire | <= 2 % d'ecart | [ OUI / NON ] | Recalibrer les temps standards atelier |
| Aucun devis emis avec marge brute inferieure au seuil sans visa DG | Zero derogation occulte | [ OUI / NON ] | Blocage informatique de validation |