PROGRAMME CASH & RENTABILITE DELACOUR - OUTIL 02 - GUIDE METHODOLOGIQUE PROCES-VERBAL DE RECETTE & DECLENCHEUR DE FACTURATION

| POURQUOI CET OUTIL TRANSFORME LA RENTABILITE DE L'ENTREPRISE |  |
| --- | --- |
| Ce que l'entreprise GAGNE (Cash direct) : - Declenchement immediat de l'echeance de paiement : pas de PV = paiement repousse de 2 a 3 mois. - Suppression definitive du blocage de 100% de la facture pour un defaut mineur a 100 EUR. - Preuve juridique incontrovertible de transfert des risques et conformite de la livraison. - Gain moyen de 25 a 45 jours de tresorerie disponible sur les encaissements de fin de chantier. | Ce que l'entreprise PERD sans cet outil (Gaspillages) : - Client qui refuse de payer 2 mois plus tard en pretendant que 'le chantier n'est pas termine'. - Contestations tardives de rayures ou manques survenus APRES le depart de vos equipes. - Chantage a la retenue financiere totale sur des factures de plusieurs dizaines de milliers d'euros. - Tresorerie bloquee et recours obligatoire a des decouverts ou affacturages couteux. |

CONSEIL CONSULTANT & POSTURE TERRAIN (RECUPERATION DU CASH) Le consultant doit transformer les poseurs, livreurs et techniciens en 'premiers maillons de la tresorerie' de l'entreprise.

- Interdiction de quitter le site sans signature : La livraison n'est pas terminee tant que le papier n'est pas signe avec cachet. - La regle du verrou des 5% : Expliquer calmement au client que les reserves mineures font l'objet d'un engagement de levée sous 7 jours mais ne bloquent pas la facturation. - La posture face au client absent : Prevoir l'heure exacte de reception 48h avant avec le client; s'il est absent, lui envoyer le PV par signature electronique dans l'heure. - Facturer le jour J : Supprimer le rituel de la facturation une fois par mois. Chaque PV signe declenche la facture sous 24 heures.

PROTOCOLE DE DEPLOIEMENT PAS-A-PAS (REGLE DES 2 MINUTES & CHRONO) Etape 1 : Equiper chaque vehicule ou chef de chantier de liasses papier de PV ou d'une tablette avec signature numerique. Etape 2 : Realiser l'inspection contradictoire pas-a-pas avec le client (faire fonctionner la machine ou inspecter la pose ensemble). Etape 3 : Noter precisement les reserves s'il y en a : refuser les formulations vagues comme 'finitions a revoir'. Etape 4 : Envoyer la copie du PV au client par e-mail dans l'heure avec confirmation : 'Merci, la facture de solde vous est transmise ce jour'.

CAS PRATIQUE REEL PME : PME Fabricant et Installateur d'Equipements Industriels (24 salaries - CA : 3,6 M EUR)

1. Situation Initiale (Fuite de cash) : DSO moyen de 74 jours. Les clients attendaient plusieurs semaines avant de signaler des petites reserves pour retarder le paiement du solde de 40%, creusant un trou de tresorerie de 240 000 EUR permanent. 2. Action Commando Implante : Mise en place de l'Outil 02 : formation des monteurs a la reception contradictoire systematique avec protocole de retenue bloquee a 5% maximum et emission de la facture a J+1 du PV. 3. ROI Financier Concret Mesure : Le DSO est descendu de 74 jours a 39 jours en 4 mois. Plus de 130 000 EUR de tresorerie immediatement recouvree, suppression des frais bancaires de decouvert (-7 800 EUR/an).

GRILLE D'AUTO-EVALUATION DE L'EFFICACITE DU PV DE RECETTE

| CRITERE D'EVALUATION DE L'OUTIL | CIBLE ATTENDUE | CONFORME ? | ACTION CORRECTIVE SI NON |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% des fins de chantiers ou livraisons font l'objet d'un PV signe | 100 % obligatoire | [ OUI / NON ] | Audit bimensuel par la comptabilite |
| Delai moyen entre la date du PV et l'emission de la facture finale | <= 24 heures | [ OUI / NON ] | Process de facturation au fil de l'eau |
| Taux de contestation client apres reception signee | <= 1 % des dossiers | [ OUI / NON ] | Recours au PV contradictoire signe |
| Plafond des reserves respecte a 5% maximum du montant total | 100 % respecte | [ OUI / NON ] | Refus formel de blocage integral |